## Slide 1: Риски и изменения требований
Как избежать неприятностей

## Slide 2: Риски и изменения требований
Риски: определение и виды
Risk management
Traceability Matrix
Impact Analysis
Gap Analysis

## Slide 3: Риски
Определение и виды рисков

## Slide 4: Risk /Риск
— это условие, которое может повлечь какие-либо потери или другим способом поставить под угрозу успех проекта. Это условие еще не породило проблему, и нужно, чтобы так оно и оставалось. Эти потенциальные проблемы могут оказать неблагоприятное воздействие на стоимость, сроки, технический успех, качество продукта или эффективность работы команды.
(с) К. Вигерс, Дж. Битти
— это влияние неопределенности на ценность изменения, на Решение или на предприятие.
(с) ВАВОК

## Slide 5: Какие бывают риски
Бюджет
Кадры
Экспертиза
Продуктивность
Время
Планирование
Внешние факторы
Требования

## Slide 6: Риски, связанные с требованиями
Неопределенность приходящих требований
Частые изменения
Большое количество источников требования
Противоречивость приходящих требований
Неформальная, неоднозначная документация
Неактуальная документация
Отсутствие полного источника требований (спецификации, базы знаний)
Разрозненное хранение требований
Упущенные нефункциональные требования

## Slide 7: Risk management
Управление рисками

## Slide 8: Risk management / Управление рисками
— это процесс выявления, оценки и управления рисками до того, как они нанесут ущерб вашему проекту. Если что-либо нехорошее уже произошло с вашим проектом, то это — проблема, а не риск. Решайте текущие проблемы и вопросы, постоянно контролируя состояние проекта и процессы введения поправок.
— это применение инструментальных средств и процедур для ограничения рисков в проекте приемлемыми рамками. Управление рисками предоставляет стандартный подход к выявлению и документированию рисков, оценке их возможного ущерба и предлагает стратегии их смягчения.
(с) К. Вигерс, Дж. Битти

## Slide 9: Матрица рисков

## Slide 10
ВЛияние
Несущественные (S1): не приносят реальных негативных последствий или не представляют существенной угрозы для организации или проекта;
Малые(S2): имеют небольшой потенциал для негативных последствий, но не окажут существенного влияния на общий успех;
Умеренные(S3): могут привести к негативным последствиям, создавая умеренную угрозу для проекта или организации;
Критические(S4): с существенными негативными последствиями, которые будут серьезно влиять на успех организации или проекта;
Катастрофические(S5): с крайне негативными последствиями, которые могут привести к закрытию или долгосрочному сбою деятельности всей компании.
Вероятность
Маловероятно (L1): крайне редкие, почти без вероятности возникновения;
Редко (L2): имеют небольшой шанс проявления;
Вероятно (L3): случаются с вероятностью 30-50%;
Часто (L4): могут произойти с большой вероятностью;
Определенно (L5): почти наверняка проявятся и неизбежны.

## Slide 11: Предотвращение риска
не делать того, что рискованно
не начинать определенные проекты
полагаться на испытанные, а не самые передовые технологии
исключать функции, которые будет особенно трудно воплотить верно

## Slide 12: Стратегии работы с рисками
Уклонение
Передача
Снижение
Принятие
Усиление

## Slide 13
Стратегия уклонения
предполагает полное исключение риска из проекта. Мы должны придумать реагирование, которое позволит быть уверенными, что риск не материализуется. Это самая «дорогая» стратегия, т.к. для некоторых рисков она вынуждает отказываться от определенных работ, менять цели проекта или, в самом радикальном случае, отказываться от проекта.
Стратегия передачи
перекладывает последствия материализации риска и ответственность за реагирование на третью сторону, при этом сам риск не устраняется. Эта стратегия практически всегда предполагает финансовые затраты на передачу и получение финансовой компенсации в случае материализации риска.

## Slide 14
Стратегия снижения
является самой распространенной и может применяться к любому риску, т.к. подразумевает уменьшение вероятности или влияния риска на проект.
Стратегия усиления
Стратегия направлена на повышение вероятности возникновения и/или положительного воздействия благоприятной возможности. Повышение вероятности может достигаться, например, путем целенаправленного усиления условий появления благоприятной возможности.

## Slide 15
Стратегия Активного принятия
формируется резерв времени и денег на устранение последствий материализации риска.
Стратегия пассивного принятия
предполагает наличие плана Б (устранения последствий проблемы) на случай, если риск материализуется.

## Slide 16: Traceability Matrix
Матрица трассировки

## Slide 17: Traceability Matrix / матрица трассировки
- двумерная таблица, визуализирующая связи или их отсутствие между:
  требованиями различных типов (бизнес и системные);
  требованиями и реализацией;
  требованиями и тестированием;
  требованиями и пользовательской документацией.

## Slide 18: Пример Traceability Matrix

## Slide 19: Применение
Контролировать целостность разрабатываемого продукта, выявлять расхождения между тем, что требуется и тем, что реализуется.
Существенно сократить время на анализ изменений, последующих за появлением новой доработки.
Поддерживать артефакты в актуальном состоянии.

## Slide 20: Impact Analysis
Анализ воздействия

## Slide 21: Impact Analysis / Анализ воздействия
— это указание затронутых мест в проекте при разработке новой или изменении старой функциональности.

## Slide 22: Impact Analysis Steps
Подготовка команды и списка изменения
Мозговой штурм
Определить области воздействия
Оценить воздействия (+/-)
Определить степень воздействия
Стратегия управления

## Slide 23: Пример Impact Analysis

## Slide 24: Gap Analysis
Анализ разрывов

## Slide 25: Gap Analysis
- исследования проблемы, проявляющейся как разрыв, возникающий в ходе реализации плана изменений, между теми показателями и результатами, достижение которых планировалось, и тем, что получилось в реальности.

## Slide 26: Этапы Gap Analysis
Определяется текущее состояние процесса , проекта, бизнеса и т.д. (As-is состояние).
Определяется будущее, целевое состояние процесса , проекта, бизнеса и т.д. (To-be состояние).
Выявляются требования и пробелы, недостающие для достижения состояния To-be (краткий Gap-анализ).
Выявить, являются ли недостающие требования брешью и описать его детально.
Определить ответственного за решение бреши.
Прописать пошаговую стратегию решения бреши.

## Slide 27: Пример Gap Analysis

## Slide 28: Дополнительные материалы

## Slide 29
Факторы риска при разработке ПО - http://vuzirossii.ru/publ/faktory_riska_pri_razrabotke_programmnogo_obespechenija/38-1-0-5362
Вигерс Карл, Битти Джой - Разработка требований к программному обеспечению - Глава 32 Требования к ПО и управление рискам
A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) - 6.3 Assess Risks
A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) - 10.38 Risk Analysis and Management
Traceability Matrix https://myalm.ru/news/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-traceability-matrix
Traceability Matrix http://tmguru.ru/baza-znanij/protsess-testirovaniya/monitoring-kontrol/traceability-matrix/
A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) - 5.4 Assess Risks
Вигерс Карл, Битти Джой - Разработка требований к программному обеспечению - Глава 28 Изменения случаются